中国-马来西亚钦州产业园区启动区场地平整工程(三期)原地面测量服务公开比选文件

我公司拟对中国-马来西亚钦州产业园区启动区场地平整工程(三期)原地面测量服务通过公开比选进行采购，具体事项如下：

- 项目基本情况

中国-马来西亚钦州产业园区启动区场地平整工程(三期)项目主要包括对孔雀湾大道以东、中马南四街以北、锦绣大道以西、金鼓江北支流以南范围内A-04、05、06、07，B04、05、07、09、11、12，C-01、02、03，共13个地块进行场地平整，项目平整面积126.6426公顷。挖方4753468立方米，填方4619718立方米。

本工程原地面测量服务的预算控制价为265949.46元。

二、报价单位要求

资质要求：具有独立法人资格；工程测量乙级。

三、比选须知

（一）采购范围及内容：中马钦州产业园区启动区孔雀湾大道以东、中马南四街以北、锦绣大道以西、金鼓江北支流以南范围内A-04、05、06、07，B04、05、07、09、11、12，C-01、02、03，共计13个地块原地面测量，测量范围以甲方提供的红线范围及根据现场实际需要放坡开挖的边界为准，测量面积约为1899.639亩，实际面积以红线范围及根据现场实际需要放坡开挖的边界确定后的面积为准。

（二）接收报价文件截止日期：至2016年7月27日17:00止。

（三）工期要求：乙方应在每次现场测绘工作结束后5个工作日内完成该次测绘项目的成果资料，并提交甲方。

（四）密封要求：报价文件资料清单原件及复印件须加盖公章密封于文件袋内。

（五）报价文件资料清单

1.营业执照(复印件加盖公章)、资质证书(复印件加盖公章)；

2.报价函（注明折扣、费用大概金额）；

3.类似业绩(复印件加盖公章)、拟投入本项目人员情况等。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.纸质版报价文件未按要求密封；

2.不响应比选文件实质性要求；

3.出现两个或两个以上报价；

4.报价超出预算控制价的。

五、报价单位数量不足三家的，本次公开比选采购无效。

六、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本项目服务预算控制价：265949.46元。

（一）商务文件（满分70分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×70+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[70-(N0/NK)×70]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个投标报价，NK为控制价，Ai为第i个投标报价得分)

（二）技术文件（满分30分）

1.资质分（满分10分）：甲级得10分；乙级得5分。

2.业绩分（满分10分）：优得8-10分；良得6-7分；中得4-5分；差得0-3分。

3.人员配置（满分10分）：优得8-10分；良得6-7分；中得4-5分；差得0-3分。

七、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：测绘合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2016年7月20日

合同编号：

测 绘 合 同

（中国-马来西亚钦州产业园区启动区场地平整工程（三期）原地面测量）

委托方（甲方）：广西中马钦州产业园区开发有限公司

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》及有关法律法规，就甲方委托乙方对中国-马来西亚钦州产业园区启动区场地平整工程（三期）原地面测量事宜，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条  测绘范围及测量成果的提交

1、测绘范围：中马钦州产业园区启动区孔雀湾大道以东、中马南四街以北、锦绣大道以西、金鼓江北支流以南范围内A-04、/05/06/07，B04、05、07、09、11、12，C-01、02/03，共计13个地块原地面测量，测量范围以甲方提供的红线范围及根据现场实际需要放坡开挖的边界为准，测量面积约为1899.639亩，实际面积以红线范围及根据现场实际需要放坡开挖的边界确定后的面积为准。

2、乙方向甲方提交的测量成果应当符合以下要求：（1）测量成果应当与该项目施工图设计坐标系统一致；（2）测量成果应当按每个地块分开提交实测原始数据三维坐标资料及按设计标高计算挖填方测算成果图（加盖单位公章）一式 四 份；(3)测量数据精度和密度符合《工程测量规范》等相关行业规范要求。（4）乙方提交的所有测量成果应当另附可编辑的电子文档壹份（*.dat、*.dwg等格式）。

第二条  测绘费

本次测绘收费参照《钦州市人民政府办公室关于明确中心城区征地拆迁工作经费和回建安置房服务性费用标准的通知》(钦政办函[2009]21号)的规定，测绘中介机构收取的土地测绘费按     元／亩计取，由此计算本次测绘费用约为       元。鉴于双方长期友好合作关系，乙方按该计费标准计算出的测绘费用的    %收取测绘费，共计测绘费为人民币（大写）           （￥0.00），实际结算以实测面积为准。测量成果完成后交甲方验收，甲方验收合格且收到乙方提供的增值税专用发票后30天一次性将测绘费支付至乙方指定账户。

第三条  测绘项目工期

本合同约定的测绘服务工作定于   年  月  日开始至   年 月 日完成测绘成果提交，若遇雨天等恶劣天气（一天持续降雨时间达四小时以上）导致乙方无法进行外业测量工作的，工期按实际延误的天数相应顺延。乙方应在每次现场测绘工作结束后5个工作日内完成该次测绘项目的成果资料，并提交甲方，提交成果的时间计入工期。

乙方应向甲方交付合格的测绘成果资料，交付的测绘成果资料不合格的，乙方应当按甲方的要求进行修正或重测，修正后的测绘成果资料审查合格的，以重新提交的时间作为乙方实际交付测绘成果资料的时间。

第四条  测绘费支付方式

1、乙方在完成测绘外业并提交全部测绘成果，甲方收到合格测绘成果且收到乙方提供的增值税专用发票后30天结清全额测绘费用。

2、双方同意通过向乙方指定的以下账户转款方式支付测绘费用。

乙方开户行：

开户名：

账号：

第五条  甲方的权利义务

1、负责向乙方提交有关测量资料和提出技术及测绘成果要求。

2、应当负责协助乙方的测绘队伍顺利进入现场工作。

3、甲方应自收到乙方全部测绘成果之日起 5个工作日内完成验收。

第六条  乙方的权利义务

1、乙方承诺测量人员名单与报价文件中拟投入人员名单一致，如发生人员变更时，乙方应及时书面告知甲方。

2、乙方应当于本合同签订三个工作日内向甲方提交经甲方盖章的资质证明文件复印件及拟参加本次测绘人员名单和相应的有效证件复印件，如中途有新的测绘人员加入本次测绘工作的，乙方应在新的测绘人员加入测绘队伍三个工作日内向甲方提交其有效证件复印件。乙方工作人员应当持有效证件为甲方提供本合同约定的测绘服务，保证其具有完成测绘服务的资质、经验和技术，自备测绘设备等一切工作条件。

3、乙方自合同签订之日起3日内组织测绘队伍入场工作。

4、乙方应当在合同工期内确保测绘项目完成。若遇不可抗力或土地征拆等因素影响，双方协商顺延测绘工作。

第七条  违约责任

1、甲方未按合同约定时间（日期）向乙方支付测绘费，每逾期支付一日，应按逾期金额的千分之二向乙方支付违约金。

2、乙方应当依法完成本合同约定的测绘工作，不得将本合同约定的工作全部或部分转包给第三方。乙方转包或部分转包本合同约定的测绘工作的，甲方有权解除合同，且无需向乙方或者第三方就已完成测绘部分支付任何费用，已经支付部分应当返还，甲方有权要求乙方支付合同测绘费用的30%作为违约金。

3、合同履行期间，由于乙方原因造成合同中止履行、提前终止或解除的，甲方未付的测绘费无须支付，乙方还应当按合同测绘费用的20%支付违约金，并赔偿甲方一切损失。

4、乙方未按合同约定时间（日期）提交符合合同约定条件的测绘成果资料，每逾期一天，应按合同约定的测绘费用的千分之二向甲方支付违约金；逾期超过15日的（含本数），甲方有权解除合同，乙方应当按本合同测绘费用的20%支付违约金，并赔偿甲方一切损失。

5、乙方提供的测绘成果不合格的，乙方应在甲方指定时间内负责无偿予以重新测绘，并按本合同第三条第2款的约定重新提交测绘成果资料。因乙方提供的测量成果不合格，乙方重测或者重新提交测绘资料造成的工期的延误，不予顺延，乙方应当按照本条第四款的约定承担违约责任。

6、因测绘成果资料不全面、不准确、不合格造成甲方经济损失的，甲方无须向乙方支付测绘费，已经支付的应予退回，乙方应当按合同测绘费用的20%支付违约金，并赔偿甲方的损失，赔偿金不超出本合同测绘费用的2倍。

第八条  保密义务

乙方提交给甲方的正式的测绘成果的知识产权归甲方所有，乙方仅有署名权；甲方向乙方提交的用于测绘的文件文件资料属于甲方的商业秘密。双方均应保护对方的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或者用于本合同项目外的项目或向任何第三人泄露。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第九条  通知

双方同意按本合同预留的地址作为各自的通讯地址，一方将与履行本合同有关的文件、信函按约定地址邮寄给对方的，如对方未签收，交付邮寄的第五天即视为有效送达（以邮戳为准）；一方改变通讯地址的，应当在两日内书面通知对方，否则对方按原地址邮寄的文件信函仍视为有效送达。

第十条  其他约定

1、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼。

第十一条  附则

1.本合同由双方法定代表人或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费支付完毕后，本合同终止。

2.本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

甲方：                                 乙方：

广西中马钦州产业园区开发有限公司

（盖章）                               （盖章）

法定代表人:                             法定代表人:

或委托代理人：                          或委托代理人：

住    所：                              住 所：

电    话：                              电    话：                                 传    真：                              传    真：                             开户银行：                              开户银行：

帐    号：                              帐  号：

日 期：2016年   月   日                 日 期：2016年   月   日